Verbale riunione Associazioni 20 aprile ore 11:00

**Oggetto: Amatrice – Recupero elementi di pregio**

Si riuniscono in data odierna (20/04/2018) su convocazione del COI le associazioni delle frazioni che saranno interessate dalla prossima rimozione delle macerie.

Alla riunione sono presenti:

* Il Coordinatore del COI, Dott. Fabrizio Cola;
* Il Sig. Scialanga Claudio (ass. pro Retrosi);
* Il Sig. Luci Francesco (ass. pro Retrosi );
* Il Sig. Zaroli Guglielmo (ass. pro Retrosi);
* Il Sig. Sadich Carlo (ass. proprietari S.Angelo);
* La Sig. Pomponi Giancarla (ass. proprietari S.Angelo);
* La Sig.ra Cautero Daniela (ass. Rocchetta);
* Il responsabile dell’Ufficio manutenzione del Comune di Amatrice, Geometra Danilo Salvetta;

Le parti sopra indicate si sono trovate per poter concertare al meglio nel momento delle prossime demolizioni, che riguarderanno le 51 frazioni di Amatrice residuali, come poter agire per il recupero di quegli elementi di pregio che certamente saranno presenti in ognuna di esse.

Come Regione Lazio abbiamo programmato l’ultimo grande appalto che riguarderà 4 lotti, per un totale di 20 milioni di euro, e che andrà ad esaurire per circa il 90% le attività residuali.

La discussione oggetto dell’incontro riguardava principalmente la salvaguardia di quegli elementi identitari di un particolare centro storico, e la necessità, condivisa con le Associazioni, di cooperare con tutti i soggetti interessati per la più rapida ed efficace rimozione e “messa in sicurezza” dei suddetti elementi; al tal fine sarà necessario da parte delle associazioni stesse indicare e un’area protetta ( possibilmente recintata e chiusa) presso la quale depositare tutto il materiale attenzionato, e una possibile classificazione (indicando se possibile foglio e particella) al fine di creare un sistema di collaborazione tra la ditta appaltatrice e i cittadini stessi, con il tramite fondamentale delle Associazioni e del COI.

Ulteriore compito delle Associazioni sarà anche quello di preparare delle schede da poter poi riportare al direttore dei lavori, al direttore della sicurezza, alla ditta stessa, per snellire l’opera di recupero, con eventuale documentazione fotografica.

Le Associazioni si impegnano altresì ad individuare e catalogare , entro 15 gg dalla ricezione del presente verbale, tutti quegli elementi lapidei che possono caratterizzare ogni singolo edificio.

In tal senso è auspicabile e prioritaria la collaborazione massima tra le Associazioni, ed il responsabile dei lavori cosi come il direttore dei lavori e le ditte per l’accesso alla zona interessata dai lavori, al fine di permettere ai singoli cittadini il recupero anche di beni privati.

Il COI nel limite delle condizioni di sicurezza del cantiere, garantirà il coordinamento in sinergia con il Comune, con i Direttori del Lavori e con le ditte incaricate.

Allegati:

SCHEDA DI RICHIESTA

VADEMECUM

Il presente verbale è stato letto, e approvato dai partecipanti all’incontro.

Il Coordinatore del Coi unico

 Fabrizio Cola